测绘地理信息历史数据2000大地坐标转换项目支出绩效自评报告表

填报单位：邵阳市自然资源和规划局 填报日期：2019年6月10日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 专项（项目） 名称 | 测绘地理信息历史数据2000大地坐标转换 | | | | | |
| 专项（项目） 主要内容 | 按照合同约定完成邵阳市市域（北塔区、双清区、大祥区）约436平方公里的各类国土资源存量数据转换工作，确保使用2000坐标系后邵阳市国土资源管理日常工作顺利进行。 | | | | | |
| 专项（项目） 单位 | 邵阳市自然资源和规划局 | | 专项（项目） 主管部门 | | 测绘科 | |
| 单位负责人 | 李桂楚 | | 专项（项目） 负责人 | | 欧阳琪 | |
| 专项（项目） 属性 | □经常性　一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：127.98万元，其中：省级财政　　万元；市级财政127.98万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
|  | 专项（项目） 起止时间 | 2018年4月25日起，至2018年6月30日止 | | | | | |
|  | 专项（项目） 立项依据 | 湖南省《关于加快使用2000国家大地坐标系的通知》  湘国土资办发【2017】138号 | | | | | |
|  | 可行性研究报告结论 | 无 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 无 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | 是　 □否  应采购金额127.98万元 实际采购金额127.98万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | 是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | 是　 　□否 | | | | | |
| 是否实行资金报账制 | 是　 　□否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | 是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | 是　　 □否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | 是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | 是　　 ☑否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | （1）《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）  （2）《大地测量控制点坐标转换技术规程》（国家测绘地理信息局：2013年6月）；  （3）ISO9001质量管理体系；  （4）ISO14001环境管理体系；  （5）OHSAS18001职业健康安全管理体系； | | | | | |
| 具体工作措施 | （1）要求技术服务单位严格按照项目需求，成立专项项目组；  （2）要求技术服务单位严格按照数据转换规范，开展数据调研分析，控制点布置测量，转换参数解算及验证，数据转换，成果检核验收等；  （3）要求建立双方沟通机制，确保项目中遇到的问题能及时有效的解决，定期向业主方报告项目进度；  （4）要求技术服务单位严格按照双方约定按质按量的完成项目。 | | | | | |
| 专项（项目）调整内容及报批程序和手续 | 无 | | | | | |
| 专项（项目）完工验收情况 | 由邵阳市自然资源和规划局组织省级专家评审验收，验收通过。 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况 | | | | | |
| 财务管理制度 | 邵阳市自然资源和规划局财务管理办法 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 1279800 | 1279800 | | 1279800 | | 0 |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 1279800 | 1279800 | | 1279800 | | 0 |
| 产出成果 | 邵阳市国家2000坐标系各类资料及成果，包括土地利用变更调查数据、土地利用变更影像、总体规划数据、耕地质量等别数据、城镇地籍数据库、耕地后备资源数据、一调和二调最终成果数据库、建设用地红线数据库、邵阳市灾害损毁地数据、遥感监测图斑、矿产数据库、邵阳市新增耕地（土地整治）数据库、邵阳市第二次林业调查数据、邵阳市土地利用总体规划分幅图、邵阳市永久基本农田标准分幅图、邵阳市1:10000地形分幅图、邵阳市地质灾害易发区、邵阳市等高线数据、邵阳市批地出让供地预发证红线库等。 | | | | | | |
| 产出效益 | 统一了全市地理坐标系统，为各行各业提供了规范的基础数据成果。， | | | | | | |
| 自评结论 | 有效 | | | | | | |
| 问题与建议 | 建议充分利用转换好的2000成果，发挥更大经济效益和社会效益。 | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： | | | | | | |

单位负责人（签章）：

专项（项目）负责人（签章）：

评价负责人（签章）：